## Slide 1: 8.3.2.1 設計・開発の計画－補足
☑組織は、設計・開発プロセスに、影響を受ける全ての組織内の利害関係者及び必要に応じて、サプライチェーンを含めることを確実にしなければならない。そのような部門横断的アプローチを用いる領域の例には、次の事項がある。しかし、それに限定されない。
  プロジェクトマネジメント（例えば、APQP又はVDA-RGA）
  代替の設計提案及び製造工程案の使用を検討するような、製品設計及び製造工程設計の活動（例えば、DFM及びDFA）
  潜在的リスクを低減する処置を含む、製品設計リスク分析（FMEA）の実施及びレビュー
  製造工程リスク分析の実施及びレビュー（例えば、FMEA、工程フロー、コントロールプラン及び標準作業指示書）
注記 部門横断的アプローチには、通常、組織の設計、製造、技術、品質、生産、購買、供給者、保全及び他の適切な部門を含める。

## Slide 2: 8.3.2.1 設計・開発の計画－補足
ISO9001の要求事項に対し、部門横断的アプローチの強化と具体的計画事例が示された。
  注記に「営業」は示されていないが、顧客要求事項に関連して当然含まれると判断すべき。
通常、顧客の開発スケジュールは機密性が高く、全容は示されないが、部品供給組織に対して必要な情報と計画（要求期限）が示され、その情報が組織の計画の基本となる。
  QCDの目標を達成するために、設計・開発及び生産準備（金型／治工具／ゲージ／生産設備）の時期を明確にする。
  プロジェクト会議等の際に進捗管理を行う。

## Slide 3: 8.3.2.1 設計・開発の計画－補足
APQPタイミングチャート
計画
コンセプト
開始／承認
試作
プログラム
承認
量産試作
量産開始
製品の設計・開発
工程の設計・開発
製品及び工程の妥当性確認
量産
フィードバック・評価・是正処置
ﾌｪｰｽﾞ１
ﾌｪｰｽﾞ２
ﾌｪｰｽﾞ３
ﾌｪｰｽﾞ４
ﾌｪｰｽﾞ５
部品製造組織の場合、顧客APQPが示され、その枠の中で「フェーズ３～５」を計画するのが一般的。