## Slide 1: 8.3.4.1 監視
☑製品及び工程の設計・開発中の規定された段階での測定項目を、定め、分析し、そして、その要約した結果をマネジメントレビューへのインプットとして報告しなければならない（9.3.2.1参照）。
☑顧客に要求される場合、製品及び工程の開発活動の測定項目は、規定された段階で顧客に報告する、又は顧客に合意されなければならない。
注記 必要に応じて、測定項目には、品質リスク、コスト、リードタイム、クリティカルパス、などの測定項目を含めてもよい。

## Slide 2: 8.3.4.1 監視
設計・開発の進捗状況に対し、経営者が関与するための場。
  APQPの場合：「製品企画終了時」「製品の設計・開発終了時」「工程設計終了時」「量産試作終了～量産開始前」の4段階
関与事項の例。
  重要品質問題（リコールにつながるような）が発生していないか。
  設定した目標（コスト／機能／性能／耐久性など）は達成しているか。
  問題に対してリカバリー策はあるか。
  スケジュール通りに進捗しているか。
経営判断の遅れによる設計・開発計画への影響を防止する。設計・開発の新規性及び規模が大きくなればなるほど経営者の関与は欠かせない。